优化控制工艺，提高木薯干发车系统生产率

日照港裕廊码头有限公司    杨军  康中利  孙振宇

摘要：本文针对木薯干货物通过皮带机流程系统接卸，货物在散装灌中短暂储存后，在货物散发装车作业过程中现场出现“堵塞”混乱的实际情况，提出了散装放料控制开关外移改造方案，从而达到提高发车系统效率、减少人员作业强度的目的。

关键词：木薯干  灌包   接卸效率  突破传统  工艺系统  工艺流程

Abstract:：in this paper, the cassava goods through process system of belt conveyor unloading, goods in bulk fill in temporary storage, cargoloading site in sporadic occurring during the operation "jam" actual situation of chaos, the bulk material modification scheme shift control switch, so as to improve the efficiency, reduce the work intensity of gridsystem personnel objective.

Keywords:cassava pouring unloading efficiency breakthroughtraditional process technology system

第1章  前 言

1.1 论文撰写背景

木薯干货物通过抓斗门机散发接卸模式时，接卸效率低，货损大且外溢粉尘严重。接卸工艺流程为：抓斗门机→灌包箱卸料漏斗→人工码包→叉车→平板车→堆场或用户或抓斗门机→卸料漏斗→卡车→用户。

门机抓取物料作业模式主要有三大缺点：

① 接卸效率低：卸万吨木薯干船平均需7~10天，泊位利用率很低；

② 环境污染大：在距接卸泊位几公里处检测，无组织颗粒物排放超国家标准10倍以上；

③ 货损严重：货损率达6%~7%。严重影响货主的利益。

港方周边居民对木薯干货种在接卸作业过程中产生粉尘污染问题存在争执，大大制约了港口木薯干货物集疏港吞吐量。木薯干接卸工艺主要归结为该类物料的特殊性，优化控制工艺是降低粉尘污染、提高装卸效率的唯一途径。

第2章  物料特性及接卸情况分析

2.1物料特性分析

木薯干是粉状、棒状和块状的混合物，粒径从几ｕm到250mm不等。木薯干粉状、块状比例差别很大，粉尘颗粒极易污染环境。同时，木薯干具有流动性差、黏附性高、亲水性强，易板结、起拱和霉变等特点。

2.2公司木薯干接卸与散装发车现场实际情况

木薯干物料通过皮带机流程系统完成接卸、散发、灌包与集疏港业务，现木薯干接卸工艺流程为：螺旋卸船机→皮带机→散发装车灌（大包、小包灌）→卡车（人工灌包）→用户。

木薯干通过流程接卸大大控制了粉尘外溢、污染问题，但在木薯干散发装车过程中，由于物料二次扬尘或阀门关闭不及时等问题，严重影响了散装发车效率，而且增加作业人员强度。因此，木薯干装车发运过程产生的粉尘外溢，就如何降低粉尘、提高作业效率为论文研究重点。

第3章 木薯干散装发车影响效率的原因

由于木薯干货种粉尘密度小，粒径在20μm以下的粉尘都漂浮在空气中，因此木薯干散装发车环节粉尘外溢十分严重，造成了对环境、设备的污染程度大，而且浓度较大影响作业效率。简要分析影响木薯干散装发车效率三个原因：

3.1木薯干物料特性引起扬尘

木薯干散装楼装车作业过程中，物料由放料口自由落体进入卡车，粉尘二次扬尘导致散装楼二层粉尘浓度大，在密闭空间内短时间就会将二楼控制室玻璃封堵，导致视线不清无法正常作业。

3.2木薯干除尘设备现场改造影响局部作业视线

木薯干散装楼除尘系统为了增加除尘效果，将设备除尘管道、粉尘接连布等封闭设施二次改造，影响操作人员局部视线；

3.3作业过程指挥工手势传达不明确影响作业效率

作业过程中，由于指挥工手势进行二次传达不明确致，阀门无法及时关闭导致物料通过放料口撒漏，人员清理物料影响装车效率。

第4章  木薯干散装发车作业现场情况统计分析

木薯干物料通过皮带机系统流程进入散发灌后，由操作手控制操作面板上转换开关进行手动放料。两个操作室分别控制在A、B两条作业线，双线作业时，两名操作手根据指挥工手势操作控制面板按钮完成发料装车。

据木薯干中控室2013年2月—5月份散装发车记录统计，散装灌平均单班次（12小时）发车26辆，装车作业平均时间20分/车。双线作业发车时由A1A2A3、B1B2B3共计六个放料口循环作业，共需6名操作人员共同完成，两名放料操作手始终在操作室手动控制按钮，且两名操作手有局限性，无法巡视散装罐其他设备。通过散装发车现场调查，如何提高散装发车效率是问题解决关键。

第5章  木薯干散装发车提高作业效率的可行性分析与解决方案

通过上述问题可分析，影响木薯干物料散装发车效率的根本原因在于控制室操作手司机与指挥工脱离协调合作。只要解决了这方面的问题并对散发灌二层粉尘予以控制，装车作业效率低下的问题是可以解决的。针对以上思路分析，本文重点探讨并提供解决散装发车效率提高方案。

5.1 木薯干散装发车操作室线路分析

图5-1操作室放料控制原理图

如上图所示，SB2是开闸按钮、SB3是关闸按钮，在开闸门和关闸门控制电路中SB2闭合后KA1线圈得电，KA1常开闭合、常闭断开实现自锁。当闸门开关到位后，指示灯相应显示。

5.2木薯干散装发车效率提高可行性分析和实施方案

5.2.1 方案可行性分析

针对上述木薯干散装控制室操作手司机根据指挥工手势控制操作按钮执行放料作业，只要将散装二层操作室控制面板阀门操作开关进行‘外移’，实现操作室与现场双向控制。也就是说在不改变原有控制面板任何开关的情况下，由操作室直接控制阀门放料改为操作室外放料口处间接进行放料控制。

5.2.2 木薯干散装发车双向控制实施方案

在木薯干散发放料操作室外，气动平板阀的位置增加常开式转换开关双重控制操作阀门开闭。

图5.2.1操作室放料控制原理图           图5.2.2增加转换开关实现双重控制原理图

5.2.3 实施效果统计分析

此方案直接可以在配电柜内直接引线，费用低、实施简单。通过优化控制线路，散装发车效率据统计月平均单班次26车提高到45车,效率提高了33.3%；发车平均由20分/车降低到10分/车，装车作业司机由双线发车6人减少到5人。

第6章  结论

随着港口企业节能、环保、成本意识不断增强，货物散发、灌包发运的应用将越来越广泛，本文结合木薯干散发灌包站设计结构，通过现场分析论证，对散装发车现场影响效率原因进行了深入分析，有针对性地采取标本兼治的优化方案，有效解决了散发现场“混乱”的情况。通过优化控制工艺，提高了发车效率，为木薯干卸船作业单线流程提供更多保障、人员劳动强度降低，同时也为货物接卸奠定基础，客户满意度得到提升。

系统生产率的主要指标：接卸船、装车、灌包能力和粉尘排放标准均达到或超过了设计达产指标，真正实现高效、连续、环保、自动化、安全可靠作业。

参考文献

[1]机械工业部北京起重运输机械研究所.DTII型固定带式输送机设计选用手册[M].北京:冶金工业出版社,1994

[2]黄长来,王东林;开发筒仓功能　开辟港口灌包新途径[J];港口装卸;1998年03期

[3]陈唯泽;对EPG散装化肥称重灌包机控制线路的改进[J];港口装卸;1994年04期

[4] 张东岳.  HHZD公司木薯干自营进口项目可行性分析[D]. 南京理工大学 2012

# Text boxes

KM2

KA1

KM2

KA1

SA

LA24

LA24

关

开

关

开